## CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

# HỢP ĐỒNG HÀNG HÓA / DỊCH VỤ

## Hợp đồng cung cấp thiết bị — 4 người ký

Số: DEMO-4

TÀI LIỆU MẪU DÙNG THỬ — CHƯA KÝ

| BÊN MUA | Nova An Business JSC |
| --- | --- |
| NHÀ CUNG CẤP | Phú Minh Technology JSC |

Các bên thống nhất nội dung hợp đồng và cơ chế ký xác nhận dưới đây.

Giá trị hợp đồng: 1250.50 triệu VND

Ngày bắt đầu: 2026-12-01

Ngày kết thúc: 2027-12-01

Ân hạn: 5 ngày

Phạt trễ hạn: 0.25% mỗi ngày

Trần phạt: 8.00%

# Điều 1. Chủ thể và mục đích

Bên mua: Nova An Business JSC. Nhà cung cấp: Phú Minh Technology JSC. Số hợp đồng: DEMO-4. Các bên thống nhất thực hiện nội dung công việc và trách nhiệm theo các điều khoản dưới đây.

# Điều 2. Phạm vi công việc

Nhà cung cấp thực hiện công việc ghi trong tên hợp đồng và từng mốc. Chỉ chứng từ thuộc đúng hợp đồng và đúng loại sự kiện mới được dùng để đánh giá.

# Điều 3. Giá trị hợp đồng

Giá trị hợp đồng: 1250.50 triệu VND. Các khoản thanh toán được phân bổ theo tiến độ tại Điều 4. Việc thanh toán căn cứ hồ sơ bàn giao, nghiệm thu và phê duyệt theo thỏa thuận.

# Điều 4. Tiến độ và mốc thanh toán

Các mốc dưới đây lấy từ mẫu quy trình đang cấu hình. Người rà soát phải xác nhận lại thời hạn trước khi phát hành.

| Mốc | Tỷ lệ | Thời hạn | Hồ sơ cần có |
| --- | --- | --- | --- |
| Ký hợp đồng | 20% | 2026-12-01 | Hợp đồng đã ký |
| Giao hàng | 40% | 2026-12-15 | Biên bản bàn giao, Hóa đơn |
| Nghiệm thu | 30% | 2026-12-20 | Biên bản nghiệm thu |
| Hoàn tất bảo hành | 10% | 2027-12-01 | Xác nhận hoàn tất bảo hành |

# Điều 5. Chứng từ nghiệm thu

Nhà cung cấp giao đủ hồ sơ, hóa đơn và biên bản theo từng mốc. Bên mua kiểm tra, phản hồi yêu cầu bổ sung hoặc xác nhận nghiệm thu bằng văn bản.

# Điều 6. Chính sách phê duyệt

Các bên chỉ định người có thẩm quyền phê duyệt từng khoản thanh toán. Việc ký hợp đồng không thay thế việc kiểm tra chứng từ và phê duyệt thanh toán.

# Điều 7. Người ký và thứ tự ký

Đại diện được chỉ định dưới đây ký lần lượt. Mỗi chữ ký gắn với tài liệu, danh tính người ký và thời gian xác nhận. Mọi thay đổi nội dung sau khi ký cần được các bên chấp thuận lại.

Nhiều người ký: cần hoàn thành tất cả lượt theo thứ tự, có đại diện của hai bên.

1. Nguyễn Văn An — Bên mua

2. Vũ Thanh Hà — Nhà cung cấp

3. Lê Quốc Dũng — Bên mua

4. Trần Thị Mai — Bên mua

# Điều 8. Phạt chậm và ân hạn

Ngày bắt đầu: 2026-12-01. Ngày kết thúc: 2027-12-01. Thời gian ân hạn: 5 ngày. Tỷ lệ phạt: 0.25% mỗi ngày.

# Điều 9. Giới hạn trách nhiệm

Trần phạt: 8.00%. Tổng tiền phạt chậm không vượt mức thỏa thuận. Tiền thanh toán sau điều chỉnh không âm; chênh lệch cần được đối chiếu trong hồ sơ thanh toán.

# Điều 10. Bảo hành và hỗ trợ

Nhà cung cấp tiếp nhận yêu cầu hỗ trợ và thực hiện bảo hành theo phạm vi công việc. Thời hạn và hồ sơ xác nhận hoàn tất được các bên đối chiếu ở từng mốc.

# Điều 11. Tranh chấp

Khi có tranh chấp, các bên lập biên bản và tạm giữ khoản thanh toán liên quan. Khi có xác nhận giải quyết, các bên tiếp tục kiểm tra các điều kiện thanh toán còn lại.

# Điều 12. Quản lý thay đổi

Thay đổi phạm vi, giá trị hoặc tiến độ phải được lập thành phụ lục, xác định người có thẩm quyền và lưu cùng bản hợp đồng được các bên xác nhận.

# Điều 13. Hiệu lực và lưu trữ

Hợp đồng có hiệu lực sau khi hoàn tất các lượt ký đã thỏa thuận. Các bên lưu bản gốc và hồ sơ kèm theo. Tài liệu này được tạo cho thử nghiệm, chưa ký và không dùng thay hợp đồng đã được rà soát.

# Xác nhận và chữ ký

Nhiều người ký: cần hoàn thành tất cả lượt theo thứ tự, có đại diện của hai bên.

Đối chiếu toàn bộ tài liệu trước khi ký. Vùng trống bên dưới dành cho chữ ký; họ tên và thời gian ký được lưu cùng hồ sơ.

## BÊN MUA

Nguyễn Văn An

VỊ TRÍ KÝ 01

Ký số và ghi nhận thời gian trên hệ thống

## NHÀ CUNG CẤP

Vũ Thanh Hà

VỊ TRÍ KÝ 02

Ký số và ghi nhận thời gian trên hệ thống

# Xác nhận và chữ ký (tiếp)

## BÊN MUA

Lê Quốc Dũng

VỊ TRÍ KÝ 03

Ký số và ghi nhận thời gian trên hệ thống

## BÊN MUA

Trần Thị Mai

VỊ TRÍ KÝ 04

Ký số và ghi nhận thời gian trên hệ thống